Môn học: Cấu trúc dữ liệu và Giải thuật

Nhóm thực hiện: 8 thành viên

Deadline nộp bài: 08/08/2026

1. NHÓM CODE (Core & Thuật toán - Cấp phát động 100%)

Yêu cầu bắt buộc: Phải comment code rõ ràng, không dùng các hàm xử lý chuỗi bậc cao có sẵn (như regex), quản lý bộ nhớ chặt chẽ.

👤 Thành Đạt — Code & Tích hợp

- Thiết kế cấu trúc (models.h): Định nghĩa struct User (chứa id, tên), struct Post (id, content, reacts, postTime), struct TrieNode, struct HeapNode.

- Giao diện (main.c): Cài đặt UI Terminal bằng vòng lặp while(1) và menu switch-case. Xử lý các lỗi trôi phím bằng while(getchar() != '\n').

- Quản lý Bài viết (Linked List): Cài đặt hàm createPost(), nối con trỏ thêm bài viết vào đầu danh sách, hàm duyệt danh sách để in bảng tin.

- Thuật toán Trending (Max-Heap):

  - Viết thuật toán heapifyUp() (khi có người thả React) và heapifyDown() (khi bài viết cũ đi theo thời gian).

  - Tính toán trọng số động On-the-fly bằng thư viện <time.h> theo công thức: Score = (Reacts * 10) - (Hours * 2).

- Tích hợp & Dọn rác: Viết hàm initMockData() sinh sẵn 10 người dùng và 20 bài đăng. Viết hàm cleanupAll() dùng free() để giải phóng toàn bộ con trỏ trước khi kết thúc chương trình.

- Deadline hoàn thành: 03/08.

👤 Phú — Leader -Code Thuật toán Trie & Graph

- Bộ lọc từ độc hại (Trie):

  - Viết hàm createTrieNode(), loadBadWords() để đọc dữ liệu từ file badwords.txt.

  - Viết hàm censorText() dùng strtok tách từ và thay thế trực tiếp (in-place) bằng *** trên vùng nhớ.

- Mạng lưới bạn bè (Graph): Khai báo ma trận kề adjMatrix. Xử lý 3 trạng thái cạnh đồ thị: 0 (Chưa kết bạn), 1 (Đã kết bạn), 2 (Đang gửi lời mời chờ duyệt).

- Gợi ý kết bạn (Mutual Friends): Thuật toán duyệt tìm đỉnh kề chung (Intersection). Đếm số bạn chung ≥3 để kích hoạt gợi ý.

- Deadline hoàn thành: 30/07.

2. NHÓM KIỂM THỬ (QA) & THUYẾT TRÌNH

Yêu cầu bắt buộc: Tìm mọi "góc khuất" (corner case) để test, lưu lại hình ảnh minh chứng đưa vào báo cáo.

👤 Phát — Kiểm thử Core/Heap & Demo trực tiếp

- Test Case Max-Heap: Chỉnh giờ hệ thống của máy tính lùi lại 3 ngày để ép trọng số bài viết rơi xuống mức âm, kiểm tra cấu trúc Heap có bị sập không. Spam phím thả React 10,000 lần liên tục vào một bài để xem có bị tràn bộ nhớ số nguyên (Integer Overflow) không.

- Test Case UI: Nhập chuỗi 500 ký tự vào ô nội dung (vượt giới hạn MAX_LEN) xem tràn bộ đệm hay không. Nhập chữ cái vào menu yêu cầu nhập ID số.

- Demo trực tiếp: Đứng trước hội đồng, đảm nhận việc gõ phím biểu diễn phần mềm (live demo).

- Deadline hoàn thành: 04/08.

👤 Thái Đạt — Kiểm thử Trie/Graph & Giải thích lý thuyết

- Test Case Trie: Cập nhật file badwords.txt với các ca dị biệt: chữ HOA/thường xen kẽ (hẠcH), từ cấm bị dính với dấu câu (ngu!, ga.).

- Test Case Graph: Hai người gửi lời mời chéo cho nhau cùng lúc, tự kết bạn với chính ID của mình, hủy kết bạn với một ID không tồn tại.

- Thuyết trình: Trình bày lý thuyết trên bục. Giải thích độ phức tạp OL của Trie tối ưu hơn mảng thuần như thế nào, và cách thuật toán duyệt Đồ thị hoạt động.

- Deadline hoàn thành: 04/08.

3. NHÓM BÁO CÁO WORD (Tối đa 15 trang)

Yêu cầu bắt buộc: Căn lề chuẩn mực, văn phong học thuật, xuất định dạng PDF cuối cùng.

👤 Hùng — Lý thuyết & Kiến trúc

- Viết Lời mở đầu, Mục tiêu dự án.

- Chương 1: Trình bày nguyên lý Cấp phát động (Dynamic Allocation), vai trò của con trỏ và tại sao phải có hàm dọn rác thủ công.

- Chương 2: Vẽ sơ đồ luồng (Flowchart) quá trình đăng bài. Viết phân tích Big-O cho các hàm cốt lõi (Insert Trie, Heapify, BFS Graph).

- Deadline hoàn thành: 04/08.

👤 Hoàng Đạt — Kết quả & Định dạng

- Chương 3: Nhận ảnh screenshot test (cả lỗi và thành công) từ Phát & Thái Đạt. Chèn vào Word và viết phân tích kết quả kiểm thử.

- Tạo Google Form ẩn danh để 8 thành viên tự đánh giá chéo % đóng góp.

- Viết Kết luận, Hướng phát triển (Ví dụ: Đưa lên mạng LAN). Đóng gói và xuất PDF tự động mục lục.

- Deadline hoàn thành: 07/08.

4. NHÓM POWERPOINT (Slide trực quan)

Yêu cầu bắt buộc: Dùng hình ảnh/sơ đồ là chính, cực kỳ hạn chế chữ (Text), phông chữ to rõ.

👤 Khôi — Cấu trúc & Nền tảng

- Lựa chọn Slide Master (tone màu, typography).

- Dàn trang các slide mở đầu: Trang bìa, Mục tiêu, Cấu trúc tổng thể của hệ thống (Cách UI giao tiếp với dữ liệu trên RAM).

- Deadline hoàn thành: 04/08.

👤Hiếu — Animation & Kết quả

- Animation Cây Trie: Dùng các khối hình tròn thả rơi, mô phỏng cách 1 từ chạy qua từng nhánh (Node) để rà quét từ cấm.

- Animation Max-Heap: Dùng các khối hình vuông mô phỏng mảng, tạo hiệu ứng đảo chỗ (Swap) khi một bài viết tăng lượt React và ngoi lên đỉnh.

- Animation Graph: Các Node đại diện cho User vẽ đường thẳng nối kết với nhau khi bấm Accept.

- Đưa hình ảnh từ báo cáo Word (Chương 3) lên Slide để biểu diễn trực quan.

- Deadline hoàn thành: 04/08.

5. TIMELINE TỔNG DUYỆT & CHỐT HỒ SƠ

- Ngày 05/08: Họp toàn đội. Chạy test toàn hệ thống End-to-End (từ đăng ký đến kết bạn và thả tim Bảng tin).

- Ngày 06/08: Review chéo lỗi chính tả file Word. Bấm giờ tập thuyết trình PPT.

- Ngày 07/08: Thành Đạt đóng gói Source Code (.zip), Hoàng Đạt chốt file Báo cáo (.pdf). Tối duyệt thuyết trình.

- Ngày 08/08 (Deadline): Chính thức nộp bài lên hệ thống.